Descrizione:

(descrizione sintetica dell’attività in oggetto con eventuale indicazione delle macchine e/o attrezzature che saranno utilizzate) Esempio: La manutenzione delle aree a verde avviene mediante l’utilizzo di decespugliatore, tagliaerba, trattorino e attrezzi d’uso manuale. Eventuale impiego di mini-escavatore per operazioni di piantumazione, rimozione specie arboree e/o manutenzione generale. Possibile impiego di scale, ponti su cavalletti e/o PLE per interventi di potatura.

| Servizi / Impianti / Attrezzature messe a disposizione dalla stazione appaltante |  | Condizioni d’uso: |
| --- | --- | --- |
|  | SERVIZI IGIENICI | Vedi Scheda SG |
|  | IMPIANTO ELETTRICO | Vedi Scheda SG |

| Descrizione | Analisi dei rischi | Valut. rischio |  | Azioni di coordinamento e misure di sicurezza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmazione dell’intervento/cadenza: |  |  |  |  |
| L’attività di manutenzione delle aree esterne a verde avviene con cadenza periodica e, in via preferenziale, fuori dall’orario di svolgimento delle attività lavorative. |  |  |  | Vedi Scheda SG |
| Accesso e permanenza sui luoghi d’intervento: |  |  |  |  |
| Accesso |  |  |  | Vedi Scheda SG Gli addetti dell’impresa esecutrice potranno accedere solo previa autorizzazione del referente della stazione appaltante, secondo le modalità concordate. Prima di accedere, e in particolare in presenza di lavorazioni di particolare pericolosità (es. trattamenti chimici, potature rilevanti, ecc.), ovvero in funzione della natura delle attività e dei luoghi, gli addetti dell’impresa esecutrice si dovranno accertare che non sia presente personale della stazione appaltante o utenti, o comunque che non siano presenti fattori ostativi al sicuro espletamento delle attività. Qualora vengano riscontrati elementi o fattori imprevisti o tali da pregiudicare la sicura esecuzione dell’attività, l’impresa esecutrice dovrà astenersi dal darvi inizio, contattando tempestivamente il referente della stazione appaltante al fine di definire in via preliminare le eventuali ulteriori misure di sicurezza e/o procedure da adottare. Durante l’accesso e le manovre il conducente del mezzo dovrà procedere a passo d’uomo. Nel caso di presenza di personale della stazione appaltante o utenti nelle aree di accesso e di manovra dell’automezzo, il conducente dovrà arrestare lo stesso ed attendere l’allontanamento delle persone. In presenza di manovre complesse ovvero qualora la natura degli interventi e/o dei luoghi lo richiedano, dovrà essere garantita dall’Appaltatore la presenza di personale di supporto a terra (es. moviere) per le manovre. La sosta di autoveicoli o mezzi dell’Impresa nelle pertinenze della stazione appaltante al di fuori delle aree precedentemente individuate potrà essere consentito solo per sopravvenute esigenze operative e solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e attrezzature, fermo restando quanto segue: - dovrà essere preventivamente autorizzata dal referente della stazione appaltante; - non dovrà comportare pregiudizio alla sicurezza del personale della stazione appaltante, utenti e/ terzi; - non dovrà compromettere, limitare o rendere difficoltoso l’utilizzo e/o fruibilità di dispositivi antincendio (es. idranti, estintori, ecc), vie di esodo, accessi, percorsi (in particolare, se volti al superamento di barriere architettoniche), ecc. Durante le fasi di carico/scarico, ove possibile e comunque fatto salvo il rispetto di eventuali specifici divieti e/o prescrizioni, il motore degli automezzi dovrà essere lasciato spento. |
| Circolazione |  |  |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Accesso” Il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo non potrà circolare fuori dalle aree di sua competenza; nel caso in cui ciò sia necessario dovrà essere sempre accompagnato da personale della stazione appaltante o autorizzato da esso. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno richiedere al referente della stazione appaltante di allontanare tutte le persone eventualmente presenti lungo il percorso e nelle aree operative. Ove necessario in funzione della natura dei luoghi e delle condizioni operative, il personale dell’impresa esecutrice avrà cura di delimitare e segnalare la zona per evitare interferenze con il personale della stazione appaltante e/o con quello di altre imprese esecutrici e/o con utenti esterni. In funzione della natura delle lavorazioni (es. sfalcio, potatura, trattamenti chimici, ecc.) e delle modalità di espletamento del servizio, il personale dell’impresa esecutrice è comunque tenuto a adottare ogni cautela e cura, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni. In presenza di condizioni di ridotta visuale e/o possibile presenza di ostacoli o terzi, le manovre dei mezzi dovranno avvenire con ausilio di personale a terra (es. movieri). In ogni caso, l’impresa esecutrice/lavoratore autonomo dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi e macchine/attrezzature utilizzate, in particolare con riguardo al funzionamento dei dispositivi di emergenza, segnalazione e sicurezza. Nell’utilizzo delle macchine e attrezzature di lavoro il personale dell’impresa esecutrice dovrà seguire scrupolosamente le istruzioni contenute nei manuali d’uso e di manutenzione. |
| Carico/scarico del materiale e attrezzature | - Urti - Investimenti - crollo, ribaltamento - caduta materiale - presenza del personale della stazione appaltante - presenza di personale di altre imprese esecutrici - presenza di terzi |  |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Circolazione” Le aree di carico/scarico con presenza di rischio interferenziale dovranno risultare preventivamente delimitate e segnalate a cura dell’l’impresa esecutrice/lavoratore autonomo. L’impresa esecutrice/lavoratore autonomo verificheranno in via preliminare l’idoneità del posizionamento dei mezzi e delle aree di deposito, anche con riferimento a eventuali ostacoli e necessari spazi operativi, adeguando ove necessario in corso d’opera la disposizione delle barriere, delimitazioni e segnalazioni al fine di garantire la sicurezza degli interventi. Dovrà essere posta particolare cura alla segnalazione e segregazione delle aree soggette a rischio di caduta di materiale dall’alto/crollo (es. durante carico/scarico sfalci e ramaglie, carico mezzi su pianale/carrellone, etc.). Resta inteso che le operazioni non potranno avere luogo - ovvero, dovranno essere temporaneamente sospese in condizioni di sicurezza - in presenza di condizioni ambientali/meteo avverse (es. forte vento, superfici ghiacciate, ecc.) ovvero comunque in presenza di sopravvenuti fattori tali da pregiudicare la sicura esecuzione delle attività. Prima dell’inizio delle operazioni, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo, verificherà nuovamente che nelle zone soggette a rischio interferenziale non vi sia personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o utenti esterni. In caso contrario, gli addetti attenderanno l’allontanamento delle persone e solo allora inizieranno l’attività. Durante le attività di carico/scarico, nelle aree in cui si svolgono tali attività sarà interdetto (ovvero appositamente regolato in via preliminare con il referente della stazione appaltante) l’accesso da parte di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di utenti esterni. In caso di necessità l’accesso dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice. A lavori ultimati, le zone interessate dalle lavorazioni dovranno essere lasciate libere e comunque sgombre e libere da attrezzature, materiali, macchinari, ecc.. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la presenza di sorgenti di innesco di incendio. A tale proposito, si evidenzia il potenziale pericolo derivante dalle operazioni di rifornimento mezzo (gasolio, benzina e/o miscela). È pertanto fatto assoluto divieto di fumare, utilizzo apparecchiature elettroniche (es. cellulari, etc.) e in generale di impiego di apparecchiature tali da poter costituire fonte di accidentale innesco. Gli addetti dell’impresa esecutrice nell’avvicinarsi all’area di lavoro dovranno mantenere una velocità ridotta degli automezzi e utilizzare i dispositivi di segnalazione acustico-visiva. Prima di scendere dall’automezzo dovranno Indossare adeguati indumenti ad alta visibilità. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno provvedere ad individuare zone specifiche nelle quali effettuare le operazioni di scarico dei materiali e il deposito di materiali e/o attrezzature in modo da mantenere le aree di lavoro e di passaggio libere e sgombre da ostacoli. Qualora non vi sia la possibilità tecnica di eliminare dalle zone di transito gli ostacoli, dovranno provvedere a segnalarli adeguatamente. Durante le ore di inattività gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno adottare opportune soluzioni atte a garantire la sicurezza dell’area di lavoro e di carico/scarico, in particolare non dovranno essere lasciate accessibili ai non addetti ai lavori attrezzature di lavoro e materiali; gli automezzi dovranno essere lasciati chiusi e non accessibili. Le vie di fuga, l’accesso ai presidi antincendio e le uscite di emergenza dovranno essere sempre lasciate libere ed accessibili. |
| Predisposizione dell’area di lavoro | - Investimento - presenza del personale della stazione appaltante - presenza di personale di altre imprese esecutrici - presenza di terzi |  |  | Si vedano le precedenti sezioni. Gli addetti dell’impresa esecutrice effettueranno una preliminare e ulteriore verifica della presenza/posizionamento di eventuali elementi interferenti (es. impianti, reti servizi, presidi antincendio, presenza dotazioni impiantistiche, ecc.), assicurandosi di aver adottato idonee procedure operative con essi compatibili e comunque tali da garantire la sicura esecuzione dei successivi interventi. In prossimità degli accessi all’area verde gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno apporre segnaletica indicante lo svolgimento dell’attività lavorativa. In funzione della tipologia di intervento previsto (es. sfalcio, potatura, piantumazione, trattamento chimico, ecc.), gli addetti dell’impresa esecutrice si assicureranno dell’avvenuta informazione e/o presegnalazione degli interventi da parte del referente della stazione appaltante. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno segnalare e segregare le aree utilizzate per il deposito di materiali ed attrezzature (es. mediante l’utilizzo di nastro bicolore, catenelle metalliche, transenne, ecc. e di cartelli di divieto di accesso ai non addetti ai lavori). Nel caso in cui parte della lavorazione si svolga su sede stradale, si richiama quanto disposto dal Codice della Strada, D.M. 10/07/2002 e D.M. 04/03/2013 in tema di operatività/posa segnaletica in sede stradale, che si ricorda debba essere organizzata, condotta e mantenuta in condizioni tali da garantire la sicurezza delle maestranze, del personale della stazione appaltante, utenti e dei terzi/viabilità. |
| Taglio e trattamenti del verde | - Utilizzo di sostanze chimiche/diserbanti - proiezione di materiale (pietre o sassi, frammenti) - rumore, polveri - Investimento - tagli, lesioni, urti - incendio (rifornimento) - caduta di materiale dall’alto - presenza del personale della stazione appaltante - presenza di personale di altre imprese esecutrici - presenza di terzi - possibile presenza limitrofa viabilità |  |  | Si vedano le precedenti sezioni. Il personale dell’impresa esecutrice apporrà apposita segnaletica indicante il divieto di accesso alla zona ai non addetti ai lavori. Inoltre in prossimità delle aree di lavoro dovrà essere presente un operatore a terra che vigili affinché personale non addetto ai lavori si avvicini o entri all’interno dell’area stessa. In caso di necessità, l’attraversamento o il passaggio attraverso tali zone dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice e potrà avvenire solo previa messa in sicurezza dell’area. Il personale dell’impresa esecutrice dovrà accertarsi che le aree di intervento siano libere dalla presenza del personale della stazione appaltante e/o di altra impresa esecutrice e/o di utenti esterni, ed in caso contrario chiedere l’allontanamento delle persone presenti. Nel caso l’allontanamento non fosse possibile, il personale dell’impresa esecutrice non proseguirà nell’attività. Solo ad allontanamento avvenuto gli addetti dell’impresa ritorneranno per eseguire le operazioni. I combustibili utilizzati per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro dovranno essere stoccati in appositi contenitori atti ad impedirne la fuoriuscita e l’innesco; dovranno essere mantenuti lontano dalla portata dei non addetti ai lavori e depositati lontano da fonti di calore naturale o artificiale. Il rifornimento o rabbocco del liquido combustibile dovrà avvenire con modalità tali da evitare possibili inneschi e tenendo in prossimità adeguati mezzi di spegnimento (es. estintore, ecc.). Le attrezzature di lavoro non dovranno essere lasciate abbandonate, ma dovranno essere opportunamente custodite. Le vie di fuga, l’accesso ai presidi antincendio e le uscite di emergenza dovranno essere sempre lasciate libere ed accessibili. I prodotti chimici (diserbanti, concimi, ecc.) dovranno essere utilizzati secondo quanto riportato nelle schede di sicurezza. Sarà cura del personale dell’impresa esecutrice verificare preliminarmente la sussistenza delle condizioni e apprestamenti atti a garantire la sicura effettuazione dei trattamenti (es. condizioni ambientali, assenza/protezione prese impianti UTA o similari, avvenuta chiusura/protezione forometrie (finestre, ecc.) e installazione delimitazioni e segnaletica di avviso. Resta inteso che in caso contrario (ovvero in presenza di ulteriori fattori tali da non consentire la sicura esecuzione degli interventi) le attività non potranno avere luogo prima dell’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza. |
| Potatura, piantumazione e rimozione specie arboree/arbusti o similari | - rumore, polveri - Investimento - tagli, lesioni, urti - incendio (rifornimento) - caduta di materiale dall’alto - presenza del personale della stazione appaltante - presenza di personale di altre imprese esecutrici - presenza di terzi - possibile presenza limitrofa viabilità - possibile presenza di reti e sopra/sottoservizi |  |  | Si vedano le precedenti sezioni. Prima di iniziare le lavorazioni gli addetti dell’impresa appaltatrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Analogamente, dovrà verificare la presenza di eventuali sotto-servizi, ostacoli o elementi tali da pregiudicare la sicurezza nell’uso di PLE e macchine operatrici (es. mini-escavatore, ecc.), che comunque dovranno essere condotte esclusivamente da personale adeguatamente formato, informato e addestrato, e secondo le modalità previste dal Costruttore. Il personale dell’impresa esecutrice apporrà apposita segnaletica indicante il divieto di accesso alla zona ai non addetti ai lavori. In particolare, dovrà segnalare e segregare le aree a terra corrispondenti alle proiezioni verticali delle zone soggette a potatura e tutte le aree in cui vi sia possibile rischio di caduta di materiali dall’alto a seguito dell’attività svolta, garantendo un franco di almeno 3 metri dalla zona di possibile caduta (es. mediante l’utilizzo di nastro bicolore, di transenne e di cartelli di divieto di accesso ai non addetti ai lavori), salvo più restrittive valutazioni in corso d’opera. Inoltre in prossimità delle aree di lavoro dovrà essere presente un operatore a terra che vigili affinché personale non addetto ai lavori si avvicini o entri all’interno dell’area stessa. In caso di necessità, l’attraversamento o il passaggio attraverso tali zone dovrà essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice e potrà avvenire solo previa messa in sicurezza dell’area. Il personale dell’impresa esecutrice dovrà accertarsi che le aree di intervento siano libere dalla presenza del personale della stazione appaltante e/o di altra impresa esecutrice e/o di utenti esterni, ed in caso contrario chiedere l’allontanamento delle persone presenti. Nel caso l’allontanamento non fosse possibile, il personale dell’impresa esecutrice non proseguirà nell’attività. Solo ad allontanamento avvenuto gli addetti dell’impresa ritorneranno per eseguire le operazioni. I combustibili utilizzati per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro dovranno essere stoccati in appositi contenitori atti ad impedirne la fuoriuscita e l’innesco; dovranno essere mantenuti lontano dalla portata dei non addetti ai lavori e depositati lontano da fonti di calore naturale o artificiale. Il rifornimento o rabbocco del liquido combustibile dovrà avvenire con modalità tali da evitare possibili inneschi e tenendo in prossimità adeguati mezzi di spegnimento (es. estintore, ecc.). Le attrezzature di lavoro non dovranno essere lasciate abbandonate, ma dovranno essere opportunamente custodite. L’impresa esecutrice dovrà adottare idonee misure tali da escludere il rischio di caduta accidentale di materiali (rami, ecc.) e danneggiamento eventuali limitrofi corpi di fabbrica, dotazioni impiantistiche, ecc.. Le attrezzature di lavoro dovranno essere ove possibile vincolate al fine di evitare la loro caduta a terra. Le vie di fuga, l’accesso ai presidi antincendio e le uscite di emergenza dovranno essere sempre lasciate libere ed accessibili. Nel caso in cui parte della lavorazione si svolga su sede stradale, si richiama quanto disposto dal Codice della Strada, D.M. 10/07/2002 e D.M. 04/03/2013 in tema di operatività/posa segnaletica in sede stradale, che si ricorda debba essere organizzata, condotta e mantenuta in condizioni tali da garantire la sicurezza delle maestranze, del personale della stazione appaltante, utenti e dei terzi/viabilità. |
| Allontanamento dalla zona di lavoro. Termine delle operazioni ed uscita dall’edificio |  |  |  | Vedi Scheda SG Vedasi precedente sezione “Circolazione” Al termine dell’attività, il personale dell’impresa esecutrice/lavoratore autonomo comunica al referente della stazione appaltante la fine degli interventi, provvede a ripristinare le condizioni originarie (ove temporaneamente alterate per l’esecuzione del servizio) e abbandona l’area. |
| Macchine e attrezzature utilizzate: |  |  |  |  |
| Tutte le attrezzature |  |  |  | Vedi Scheda SG |
| Attrezzi d’uso manuale |  |  |  | Vedi Scheda SG |
| Decespugliatore | - proiezione di materiale (pietre o sassi, frammenti) - rumore, polveri - tagli, lesioni, urti - incendio (rifornimento) |  |  | Il decespugliatore dovrà essere utilizzato conformemente a quanto previsto dal relativo libretto d’uso e manutenzione. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone o animali di avvicinarsi entro il raggio di possibile proiezione materiale. Delimitare l’area di lavoro mediante l’installazione di idonea barriera onde evitare interferenze con il personale della committenza. I combustibili utilizzati per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro dovranno essere stoccati in appositi contenitori atti ad impedirne la fuoriuscita e l’innesco; dovranno essere mantenuti lontano dalla portata dei non addetti ai lavori e depositati lontano da fonti di calore naturale o artificiale. Il rifornimento o rabbocco del liquido combustibile dovrà avvenire con modalità tali da evitare possibili inneschi e tenendo in prossimità adeguati mezzi di spegnimento (es. estintore, ecc.). Nel caso in cui parte della lavorazione si svolga su sede stradale, si richiama quanto disposto dal Codice della Strada, DM 10/07/2002 e D.M. 04/03/2013 in tema di operatività/posa segnaletica in sede stradale, che si ricorda debba essere organizzata, condotta e mantenuta in condizioni tali da garantire la sicurezza delle maestranze, del personale della stazione appaltante, utenti e dei terzi/viabilità. |
| Motosega | - proiezione di materiale (pietre o sassi, frammenti) - rumore, polveri - tagli, lesioni, urti - incendio (rifornimento) |  |  | La motosega dovrà essere utilizzata conformemente a quanto previsto dal relativo libretto d’uso e manutenzione. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone o animali di avvicinarsi entro il raggio di possibile proiezione materiale. Delimitare l’area di lavoro mediante l’installazione di idonea barriera onde evitare interferenze con il personale della committenza. I combustibili utilizzati per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro dovranno essere stoccati in appositi contenitori atti ad impedirne la fuoriuscita e l’innesco; dovranno essere mantenuti lontano dalla portata dei non addetti ai lavori e depositati lontano da fonti di calore naturale o artificiale. Il rifornimento o rabbocco del liquido combustibile dovrà avvenire con modalità tali da evitare possibili inneschi e tenendo in prossimità adeguati mezzi di spegnimento (es. estintore, ecc.). |
| Tagliaerba, trattorino | - inciampo - ribaltamento - proiezione di materiale (pietre o sassi, frammenti) - rumore, polveri - tagli, lesioni, urti - incendio (rifornimento)ribaltamento |  |  | Il tagliaerba dovrà essere utilizzato conformemente a quanto previsto dal relativo libretto d’uso e manutenzione. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone o animali di avvicinarsi entro il raggio di possibile proiezione materiale. Delimitare l’area di lavoro mediante l’installazione di idonea barriera onde evitare interferenze con il personale della committenza. I combustibili utilizzati per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro dovranno essere stoccati in appositi contenitori atti ad impedirne la fuoriuscita e l’innesco; dovranno essere mantenuti lontano dalla portata dei non addetti ai lavori e depositati lontano da fonti di calore naturale o artificiale. Il rifornimento o rabbocco del liquido combustibile dovrà avvenire con modalità tali da evitare possibili inneschi e tenendo in prossimità adeguati mezzi di spegnimento (es. estintore, ecc.). Nel caso in cui parte della lavorazione si svolga su sede stradale, si richiama quanto disposto dal Codice della Strada, DM 10/07/2002 e D.M. 04/03/2013 in tema di operatività/posa segnaletica in sede stradale, che si ricorda debba essere organizzata, condotta e mantenuta in condizioni tali da garantire la sicurezza delle maestranze, del personale della stazione appaltante, utenti e dei terzi/viabilità. |
| Scala portatile | - Caduta dell’operatore e ribaltamento scala - Caduta di oggetti - Ribaltamento |  |  | Prima di utilizzare la scala portatile l’operatore dovrà verificarne l’integrità, controllando tra l’altro la presenza degli elementi antisdrucciolo, l’integrità dei montanti, dei gradini e del sistema di trattenuta, la pulizia dei gradini. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi alla scala. L’area di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata in modo da impedire l’accesso, onde evitare interferenze con il personale e/o gli utenti della stazione appaltante. L’attrezzatura utilizzata sulla scala dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta. Durante l’utilizzo della scala la stessa non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. Prima di iniziare delle lavorazioni all’esterno dell’edificio gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l’operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall’allegato IX del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. |
| Ponti su cavalletti | - Caduta dell’operatore - Ribaltamento - Caduta di oggetti - Investimento del personale a terra |  |  | Prima di utilizzare i ponti su cavalletti verificarne l’integrità degli elementi e il montaggio a regola d’arte, controllando tra l’altro l’integrità del tavolato utilizzato per la realizzazione dell’impalcato. Durante le operazioni in cui vi sia la possibilità di passaggio di personale e/o di utenti della stazione appaltante, la zona di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata. Durante l’utilizzo dei ponti su cavalletti gli stessi non dovranno precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. È fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. |
| Piattaforma di lavoro elevabile (PLE) | - Caduta dell’operatore dall’alto - Caduta di oggetti dall’alto - Investimento del personale a terra |  |  | La piattaforma aerea dovrà essere utilizzata secondo quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione della macchina. Prima di procedere nell’intervento l’impresa esecutrice dovrà avvertire il Referente della stazione appaltante ed ottenere autorizzazione all’accesso all’area. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi entro il raggio di azione della piattaforma. L’area di lavoro e l’area di proiezione dello sbraccio del cestello dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata mediante l’installazione di idonea barriera in modo da impedire l’accesso, anche accidentale, a personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di terzi. L’attrezzatura utilizzata sulla piattaforma dovrà essere saldamente vincolata al fine di evitarne la caduta. Durante l’utilizzo della piattaforma aerea la stessa non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio, né piazzole e percorsi di transito/accesso riservati a persone con disabilità. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. Prima di iniziare le lavorazioni si dovrà verificare la base di appoggio e qualora sia necessario interporre delle tavole per la ripartizione dei carichi sul terreno. È vietato: - salire sulla piattaforma già sviluppata; - discendere dalla piattaforma non ancora in posizione di riposo; - l’accesso alla piattaforma contemporaneo di due persone (se non espressamente previsto); - aggiungere sovrastrutture per aumentare l’altezza raggiungibile; - utilizzare l’apparecchio in presenza di forte vento; - sollecitare il braccio con sforzi laterali; - spostare il mezzo con la piattaforma non in posizione di riposo o con l’operatore a bordo. Prima di iniziare delle lavorazioni all’esterno dell’edificio gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare l’eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l’operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall’allegato IX del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. |
| Miniescavatore / similare |  |  |  | Il miniescavatore dovrà essere utilizzato secondo quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione della macchina. Prima di procedere nell’intervento l’impresa esecutrice dovrà avvertire il Referente della stazione appaltante ed ottenere autorizzazione all’accesso all’area. Durante il lavoro, per nessuna ragione va consentito a persone di avvicinarsi entro il raggio di azione della macchina. L’area di lavoro dovrà essere adeguatamente segnalata e segregata mediante l’installazione di idonea barriera in modo da impedire l’accesso, anche accidentale, a personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di terzi. Durante l’utilizzo della macchina, la stessa non dovrà precludere l’accesso alle vie di fuga, alle uscite di emergenza ed ai presidi antincendio, né piazzole e percorsi di transito/accesso riservati a portatori di handicap. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’attività lavorativa dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Referente della stazione appaltante. Prima di iniziare le lavorazioni si dovrà verificare la base di appoggio e qualora sia necessario interporre delle tavole per la ripartizione dei carichi sul piano. Prima di iniziare le lavorazioni gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare una ricognizione dei luoghi interessati al fine di individuare la eventuale esistenza di sottoservizi e/o di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nelle manovre l’operatore dovrà rispettare le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette secondo i requisiti previsti dall’allegato IX del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. |
| Trattore con braccio tagliaerba | - Esposizione a traffico veicolare - Investimento - Presenza di utenti - Utilizzo di attrezzature di lavoro - Proiezione di schegge |  |  | Nell’utilizzo del trattore gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno segnalare l’operatività del mezzo col girofaro. Gli addetti dell’impresa appaltatrice non potranno trasportare persone all’interno della cabina o più in generale sul mezzo. L’attrezzatura di corredo al trattore non dovrà essere azionata quando lo stesso si trova in posizione inclinata. I combustibili utilizzati per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro dovranno essere stoccati in appositi contenitori atti ad impedirne la fuoriuscita e l’innesco; dovranno essere mantenuti lontano dalla portata dei non addetti ai lavori e depositati lontano da fonti di calore naturale o artificiale. Il rifornimento o rabbocco del liquido combustibile dovrà avvenire con modalità tali da evitare possibili inneschi e tenendo in prossimità adeguati mezzi di spegnimento (es. estintore, ecc.). Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare. Durante le pause di lavoro il mezzo non dovrà essere lasciato incustodito o comunque accessibile ai non addetti ai lavori; in particolare le chiavi dovranno essere sempre tolte dal quadro in assenza dell’operatore. Nel caso in cui parte della lavorazione si svolga su sede stradale, si richiama quanto disposto dal Codice della Strada, D.M. 10/07/2002 e D.M. 04/03/2013 in tema di operatività/posa segnaletica in sede stradale, che si ricorda debba essere organizzata, condotta e mantenuta in condizioni tali da garantire la sicurezza delle maestranze, del personale della stazione appaltante, utenti e dei terzi/viabilità. |
| Sostanze e prodotti utilizzati: |  |  |  |  |
| Diserbanti, concimi etc | - Presenza del personale della stazione appaltante - utilizzo di sostanze chimiche - presenza di terzi |  |  | Prima di ogni utilizzo leggere attentamente quanto riportato sull’etichetta e sulle schede di sicurezza. La preparazione delle miscele va eseguita all’aperto. Effettuare la preparazione in assenza di vento o comunque disponendosi sempre sopravento. Le sostanze chimiche dovranno essere conservate negli imballi originali. Gli addetti dell’impresa esecutrice non dovranno mai miscelare tra di loro le sostanze chimiche o utilizzarle con altri prodotti che potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose (vedi schede di sicurezza). Le sostanze chimiche classificate come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili dovranno essere depositate lontano da fonti di calore, da fiamme libere. Garantire la presenza di adeguati mezzi di estinzione nelle vicinanze (es. estintori). Segnalare preventivamente al referente della stazione appaltante eventuali criticità legate all’impiego dei prodotti chimici (es. misure precauzionali, elevata produzione/persistenza aerosol, necessità di aerazione, pericolosità sostanze componenti, ecc.), al fine di definire preliminarmente eventuali specifiche misure preventive e protettive. Non lasciare i recipienti di diserbanti o concimi incustoditi. |
| Carburanti per attrezzature a scoppio | - Incendio - Utilizzo da parte di non addetti ai lavori |  |  | I carburanti dovranno essere trasportati e conservati in appositi contenitori. Il deposito degli stessi dovrà avvenire in aree delimitate e segnalate e non accessibili a non addetti ai lavori. Gli addetti dell’impresa esecutrice dovranno effettuare l’attività di travaso a motore freddo o con l’adozione di mezzi che evitino lo sversamento dei liquidi combustibili su parti calde. Garantire la presenza di adeguati mezzi di estinzione nelle vicinanze (es. estintori). In caso di sversamento a terra di liquido lo stesso dovrà essere prontamente adsorbito con appositi materiali. È vietato lo sversamento a terra ed all’interno di tombini, condotte fognarie, canali di scolo, ecc.. |
| Deposito e movimentazione materiali: |  |  |  |  |
| Il deposito dei materiali e delle attrezzature è effettuato in prossimità della zona di lavoro. |  |  |  | Vedi Scheda SG |
| Interferenze con terzi: |  |  |  |  |
| Presenza del personale della stazione appaltante, personale di altre imprese esecutrici, utenti o terzi. | - Inciampi, urti - caduta di materiale dall’alto - proiezione di frammenti - investimento - impiego prodotti chimici - rumore - polveri |  |  | Vedi Scheda SG Effettuare le lavorazioni rumorose ove possibile fuori dell’orario di lavoro o comunque in assenza di personale della stazione appaltante e/o di altre imprese esecutrici e/o di terzi. Le attività lavorative della stazione appaltante e la possibilità di accesso per utenti/terzi, che si svolgono nella zona di intervento, dovranno essere sospese per la durata dell’intervento di manutenzione. È proibito l’accesso alle aree di intervento a tutte le persone non addette ai lavori. In caso di necessità l’accesso deve essere autorizzato dal personale dell’impresa esecutrice che sospenderà momentaneamente la propria attività. Non lasciare le attrezzature o parte degli elementi oggetto di manutenzione, incustoditi o lungo le vie di transito. A lavori ultimati, le zone interessate dalle lavorazioni dovranno essere lasciate libere e comunque sgombre e libere da attrezzature, materiali, etc. Gli addetti dell’impresa esecutrice provvederanno al ripristino delle condizioni originarie dei luoghi. |

Valutazione dei costi della sicurezza

Compilare la sezione declinando quali sono state le voci di spesa considerate nella definizione dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Esempio: I costi per la sicurezza, come definiti nella parte generale del DUVRI, riferiti all’intera durata della lavorazione, comprendono i seguenti elementi: - delimitazioni provvisorie realizzate con barriere mobili, coni e nastro bicolore; - segnaletica di sicurezza; - partecipazione a riunioni di coordinamento o riunioni informative sulle disposizioni e prescrizioni contenute nel documento; - formazione dei dipendenti sulle prescrizioni contenute nel presente documento. I costi così valutati sono pari a: € XXXX annui e non sono soggetti a ribasso.

| Ditta incaricata: | Data: |
| --- | --- |
| Timbro e firma del legale rappresentante |  |